Interventi di ricostruzione — Comune di Teramo

Dettaglio dei 57 interventi

| Intervento | Importo Programmato | Fase di avanzamento |
| --- | --- | --- |
| AREE POLIFUNZIONALI FRAZIONALI E DI QUARTIERE *VIA VARIE* MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI [PNC] | 435.000 | . Terminati i lavori dei primi 4 lotti. In fase di completamento i lavori del lotto E, campetto adiacente scuola media Giovanni XXIII San Nicolò |
| Area Camper Teramo | 46.886,84 | Rimodulazione progettazione esecutiva in corso |
| CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO *VIA VILLA VOMANO* MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI [PNC] | 600.000 | Lavori conclusi |
| CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA *VIA ACQUAVIVA* MANUTENZIONE PISTA DI PATTINAGGIO [PNC] | 200.000 | Lavori conclusi |
| Delocalizzazione della sede comunale sita in via Orto Agrario, adibita a deposito mezzi e attrezzature, nonché spogliatoi delle maestranze comunali. | 2.000.000 | Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori |
| Intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza del versante collinare della zona Bivio S.Chiara | 241.841,94 | Lavori conclusi |
| Istituto Musicale "G. Braga" - (Ex Monastero di "San Giovanni") | 5.015.400 | Lavori in corso |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'*VIA LOCALITA' VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E OPERE D'ARTE [PNC] | 1.300.000 | Lavori in corso |
| Pala S. Nicolò a Tordino | 350.000 | Lavori conclusi |
| Parco della Scienza - Padiglione n. 1: ripristino manto di copertura, opere da lattoneria e impianto di condizionamento. | 104.798,17 | Lavori conclusi |
| Parco della Scienza - Padiglione n. 3: ripristino manto di copertura, opere da lattoneria e impianto di condizionamento. | 162.207,5 | Collaudo |
| Polo Museale | 9.360.000 | Incarico di progettazione affidato |
| REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA [PNC] | 650.000 | Lavori conclusi |
| REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE TROCHI VIE CORSI PRINCIPALI *VIA VARIE* REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE TROCHI VIE CORSI PRINCIPALI [PNC] | 550.000 | Lavori conclusi |
| RIFACIMENTO MERCATO COPERTO [PNC] | 5.380.000 | Lavori in corso |
| RIQUALFICAZIONE PIAZZA DI FRONDAROLA E VALLE SAN GIOVANNI *VIA FRAZIONI* MANUTENZIONE PIAZZA CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARREDI [PNC] | 600.000 | Lavori conclusi |
| RIQUALIFICAZIONE BORGHI E QUARTIERI DELLA CITTA’ DI TERAMO RIQUALIFICAZIONE BORGHI E QUARTIERI *VIA VARIE* REALIZZAZIONE DI PARCHI COMPRESO ARREDO URBANO PUBBLICA ILLUMINAZIONI PARCHI GIOCO PANCHINE [PNC] | 1.410.000 | Completati il 1 e il 2 lotto 3 lotto in fase di completamento |
| RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI [PNC] | 1.200.000 | Completato il 1° lotto |
| Realizzazione di drenaggi e muro di contenimento alla base del pendio a protezione dell'abitato in territorio frazionale | 285.000 | Collaudo |
| Ripristino del piano viabile, strutture di sostegno ed eliminazione smottamenti in territorio frazionale | 591.800 | Inizio lavori |
| Ripristino integrale della guaina di copertura nonché ripristino delle parti ammalorate del palazzetto dello sport di Scapriano - Loc. Scapriano | 402.500 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Riqualificazione e recupero di Piazza Garibaldi mediante opere di sistemazione esterna e ripristino funzionale della sala Ipogea e dei sottopassi - lotti 2 e 3 - Piazza Garibaldi | 1.250.000 | Incarico di progettazione affidato |
| Risanamento e recupero funzionale cimitero di Miano | 250.000 | Lavori aggiudicati |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Caprafico | 150.000 | Lavori in corso |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Cartecchio I lotto | 2.546.400 | In fase di affidamento della progettazione |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Castagneto | 90.000 | In fase di affidamento lavori |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Cavuccio | 280.000 | Lavori affidati |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Forcella | 100.000 | Lavori in corso |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Frondarola | 130.000 | Progetto esecutivo approvato |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Garrano | 100.000 | Lavori in corso |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Poggio Cono | 600.000 | In fase di approvazione progetto esecutivo |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Putignano | 110.000 | Lavori in corso |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Rapino | 100.000 | In fase di affidamento lavori |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Rupo | 110.000 | Lavori in corso |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di San Nicolo' a Tordino | 100.000 | Lavori in corso |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Sant'Atto | 150.000 | In fase di affidamento lavori |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Valle San Giovanni | 100.000 | Lavori conclusi |
| Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Varano | 700.000 | Progetto esecutivo approvato |
| Scuola Elementare "De Jacobis" | 2.465.625 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Scuola Media "Francesco Savini" | 4.414.878 | Lavori in corso |
| Plesso scolastico "Renato Molinari" | 8.882.303,61 | Progetto definitivo/PFTE approvato |
| Asilo Nido "Accademia di Pollicino" e Scuola dell'Infanzia "Pinocchio" | 1.479.815 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Asilo Nido "La Coccinella" e Scuola dell'Infanzia "La Mongolfiera" | 1.265.400 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Scuola Primaria "Nepezzano" | 769.785 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Scuola Primaria "San Berardo" | 3.059.808 | Rimodulazione finanziamento per secondo lotto della scuola “Luca Tancredi” |
| Scuola Primaria "San Giorgio" | 3.391.975 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Scuola Secondaria di I grado "C. D’Alessandro" | 8.214.555 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Scuola Secondaria di I grado "Papa Giovanni XXIII" | 5.975.500 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Scuola dell'Infanzia "Fantasia" e Primaria "Serroni" | 4.657.375 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Scuola dell'Infanzia e Primaria "Michelessi" | 2.029.913 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Scuola dell'infanzia Villa Ripa | 350.000 | Lavori conclusi |
| Scuola dell'infanzia ed elementare “San Giuseppe” | 4.114.773 | Lavori in corso |
| Scuola dell’Infanzia "Sant’Atto" | 1.492.117 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Scuola dell’Infanzia e Primaria "C. Sarti" | 2.170.513 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado Luca Tancredi ( ex "Fornaci Cona") | 2.069.761 | Lavori conclusi |
| Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di I grado "M. Capuani" | 3.390.218 | Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi |
| Sede Municipale di Palazzo Orsini | 6.650.108,54 | In fase di aggiudicazione dei lavori |

Dati ricavati dal  monitoraggio delle opere pubbliche dell’USR e aggiornati alla situazione attuale in base ai dati del Comune.