Interventi di ricostruzione — Comune di Teramo

Dettaglio dei 57 interventi


	Intervento
	Importo Programmato 
	Fase di avanzamento

	AREE POLIFUNZIONALI FRAZIONALI E DI QUARTIERE *VIA VARIE* MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI  [PNC]
	435.000
	. Terminati i lavori dei primi 4 lotti. In fase di completamento i lavori del lotto E, campetto adiacente scuola media Giovanni XXIII San Nicolò

	Area Camper Teramo
	46.886,84
	Rimodulazione progettazione esecutiva in corso

	CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO *VIA VILLA VOMANO* MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI  [PNC]
	600.000
	Lavori conclusi

	CITTADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA *VIA ACQUAVIVA* MANUTENZIONE PISTA DI PATTINAGGIO  [PNC]
	200.000
	Lavori conclusi

	 Delocalizzazione della sede comunale sita in via Orto Agrario, adibita a deposito mezzi e attrezzature, nonché spogliatoi delle maestranze comunali.
	2.000.000
	Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori

	Intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza del versante collinare della zona Bivio S.Chiara
	241.841,94
	Lavori conclusi

	Istituto Musicale "G. Braga" - (Ex Monastero di "San Giovanni")
	5.015.400
	Lavori in corso

	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'*VIA LOCALITA' VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E OPERE D'ARTE  [PNC]
	1.300.000
	Lavori in corso

	Pala S. Nicolò a Tordino
	350.000
	Lavori conclusi

	Parco della Scienza - Padiglione n. 1: ripristino manto di copertura, opere da lattoneria e impianto di condizionamento.
	104.798,17
	Lavori conclusi

	Parco della Scienza - Padiglione n. 3: ripristino manto di copertura, opere da lattoneria e impianto di condizionamento.
	162.207,5
	Collaudo

	Polo Museale
	9.360.000
	Incarico di progettazione affidato

	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA  [PNC]
	650.000
	Lavori conclusi

	REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE TROCHI VIE CORSI PRINCIPALI *VIA VARIE* REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE TROCHI VIE CORSI PRINCIPALI  [PNC]
	550.000
	Lavori conclusi

	RIFACIMENTO MERCATO COPERTO  [PNC]
	5.380.000
	 Lavori in corso

	RIQUALFICAZIONE PIAZZA DI FRONDAROLA E VALLE SAN GIOVANNI *VIA FRAZIONI* MANUTENZIONE PIAZZA CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARREDI  [PNC]
	600.000
	Lavori conclusi

	RIQUALIFICAZIONE BORGHI E QUARTIERI DELLA CITTA’ DI TERAMO RIQUALIFICAZIONE BORGHI E QUARTIERI *VIA VARIE* REALIZZAZIONE DI PARCHI  COMPRESO ARREDO URBANO PUBBLICA ILLUMINAZIONI PARCHI GIOCO PANCHINE  [PNC]
	1.410.000
	Completati il 1 e il 2 lotto  3 lotto in fase di completamento

	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA GARIBALDI MEDIANTE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SALA IPOGEA E DEI SOTTOPASSI  [PNC]
	1.200.000
	Completato il 1° lotto

	Realizzazione di drenaggi e muro di contenimento alla base del pendio a protezione dell'abitato in territorio frazionale
	285.000
	Collaudo

	Ripristino del piano viabile, strutture di sostegno ed eliminazione smottamenti in territorio frazionale
	591.800
	Inizio lavori

	Ripristino integrale della guaina di copertura nonché ripristino delle parti ammalorate del palazzetto dello sport di Scapriano - Loc. Scapriano
	402.500
	Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Riqualificazione e recupero di Piazza Garibaldi mediante opere di sistemazione esterna e ripristino funzionale della sala Ipogea e dei sottopassi - lotti 2 e 3 - Piazza Garibaldi
	1.250.000
	Incarico di progettazione affidato

	Risanamento e recupero funzionale cimitero di Miano
	250.000
	Lavori aggiudicati

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Caprafico
	150.000
	Lavori in corso

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Cartecchio I lotto
	2.546.400
	In fase di affidamento della progettazione

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Castagneto
	90.000
	In fase di affidamento lavori

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Cavuccio
	280.000
	Lavori affidati

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Forcella
	100.000
	Lavori in corso

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Frondarola
	130.000
	Progetto esecutivo approvato

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Garrano
	100.000
	Lavori in corso 

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Poggio Cono
	600.000
	In fase di approvazione progetto esecutivo

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Putignano
	110.000
	Lavori in corso

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Rapino
	100.000
	In fase di affidamento lavori

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Rupo
	110.000
	Lavori in corso

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di San Nicolo' a Tordino
	100.000
	Lavori in corso

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Sant'Atto
	150.000
	In fase di affidamento lavori

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Valle San Giovanni
	100.000
	Lavori conclusi

	Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Varano
	700.000
	 Progetto esecutivo approvato

	Scuola Elementare "De Jacobis"
	2.465.625
	Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Scuola Media "Francesco Savini"
	4.414.878
	 Lavori in corso

	Plesso scolastico "Renato Molinari"
	8.882.303,61
	Progetto definitivo/PFTE approvato

	Asilo Nido "Accademia di Pollicino" e Scuola dell'Infanzia "Pinocchio"
	1.479.815
	Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Asilo Nido "La Coccinella" e Scuola dell'Infanzia "La Mongolfiera"
	1.265.400
	Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Scuola Primaria "Nepezzano"
	769.785
	 Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Scuola Primaria "San Berardo"
	3.059.808
	Rimodulazione finanziamento per secondo lotto della scuola “Luca Tancredi”

	Scuola Primaria "San Giorgio"
	3.391.975
	Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Scuola Secondaria di I grado "C. D’Alessandro"
	8.214.555
	Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Scuola Secondaria di I grado "Papa Giovanni XXIII"
	5.975.500
	Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Scuola dell'Infanzia "Fantasia" e Primaria "Serroni"
	4.657.375
	Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Scuola dell'Infanzia e Primaria "Michelessi"
	2.029.913
	Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Scuola dell'infanzia Villa Ripa
	350.000
	Lavori conclusi

	Scuola dell'infanzia ed elementare “San Giuseppe”
	4.114.773
	Lavori in corso

	Scuola dell’Infanzia "Sant’Atto"
	1.492.117
	Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Scuola dell’Infanzia e Primaria "C. Sarti"
	2.170.513
	 Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado Luca Tancredi ( ex "Fornaci Cona")
	2.069.761
	Lavori conclusi

	Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di I grado "M. Capuani"
	3.390.218
	 Avvio procedure di affidamento contraente per i servizi

	Sede Municipale di Palazzo Orsini
	6.650.108,54
	In fase di aggiudicazione dei lavori




Dati ricavati dal  monitoraggio delle opere pubbliche dell’USR e aggiornati alla situazione attuale in base ai dati del Comune. 

